АДМИНИСТРАЦНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГОРАЙОНА ОРЕНБУРГСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2025 № 11-п

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за coбoй. 3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Врио главы муниципального образования М.Х. Дюсенова

Утверждаю

Врио главы

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дюсенова М.Х.

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2025г.-2026г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Ревизия запорной арматуры, проверка приборов КИПиА и сигнализаторов загазованности котельной, администрации | июль месяц  2025г. | Оператор котельной  Сурайкин П.И. |
| 2. | Поверка дымоходов | июль месяц  2025г. | Оператор котельной  Сурайкин П.И. |
| 3. | Ревизия запорной арматуры наружных теплотрасс | август месяц 2025г. | Оператор котельной  Сурайкин П.И. |
| 4. | Ревизия запорной арматуры системы отопления здания: -с. Зубаревка администрация, СДК, д/сада | июнь-август месяц 2025г. | Оператор котельной  Сурайкин П.И. |
| 5. | Весенние и осеннее гидравлические испытания наружных тепловых сетей, котельных и внутренних сетей отопления зданий администрации, дома культуры, д/сада с. Зубаревка | май месяц 2025г.  август месяц 2025г. | Оператор котельной  Сурайкин П.И. |